**Acta de realización del Sprint Retrospective N°1**

**Asistentes**

|  |  |
| --- | --- |
| Hernández Livia, Joel | Product Owner (PO) |
| Pérez Reginaldo, Telmo | UX/UI Designer (UX) |
| Collachagua Poma, Airton | Software Architect (SA) |
| Ccora Quispe, Holiver | Front-End Developer (FED) |
| Arriola Padilla, Angela | Front-End Developer (FED) |
| Cumpa Pareja, Santiago | Back-End Developer (BED) |
| Villa Fernandez, Ernesto | Quality Assurance Engineer (QA) |
| Escudero Príncipe, Alvaro | Scrum Master (SM) |
| Sanchez Hidalgo, Gerardo | Gestor de base de datos (DBA) |

**Temas discutidos**

* Tecnologias usadas: HTML, CSS, JavasCript y figma.
* Organización y coordinaciones.

**¿Qué se hizo bien?**

Implementación en HTML.

Solución de inconvenientes.

**¿Qué se hizo mal?**

No hubo buena organización.

No se completaron todas las historias de usuario, quedan pendiente para el próximo sprint.

Falta de experiencia en Scrum

**¿Qué se puede mejorar?**

La organización y la coordinación.

Implementar mejor las funciones.

Mejorar el dominio de Git y Github.

**Conclusiones**

Como equipo Scrum, estmos comprometidos con la mejora continua. Tomaremos las acciones pertinentes para superar los desafíos y conseguir el éxito del proyecto.